## Slide 1: Case Study 1 - Task 14
19. Januar 2017, Team White
Technik und Informatik / Medizininformatik

## Slide 2
Inhalt
Live Vorführung
Aufgabenaufteilung pro Teammitglied
Lessons learnt

## Slide 3
Demo Prototype
Live Vorführung

## Slide 4
Aufgabenaufteilung pro Teammitglied
Package | Teammitglieder
Controller | 
Interfaces | caldf1
Model | umern11, caldf1, nedot1, heldf1, nallm1
Persistence | nedot1
Test | nedot1, caldf1
Util | umern11, caldf1, nallm1
View | degeg1, heldf1, nallm1, caldf1

## Slide 5
Aufgabenaufteilung pro Teammitglied
Package | Teammitglieder
Controller | 
Interfaces | caldf1
Model Client, Caregiver, Institution etc. Annotationen setzen Review | umern11, heldf1, nallm1, heldf1 nedot1 caldf1
Persistence Definierung der Datenbankstruktur Datenbankanbindung mit JPA | nedot1, umern11 nedot1
Test Testerklassen JUNIT | nedot1 caldf1
Util Enum Validater, Exception | umern11, nallm1 caldf1
View GUI mit Vaadin Review | degeg1 caldf1

## Slide 6
Lessons learnt - Storyboard
Bessere Teamkoordination
Wurden im Verlauf zu wenig berücksichtigt
Teilweise zu detaillierte Storyboards

## Slide 7
Lessons learnt - Requirements
Viele Inputs aus Interview -> hilfreich für Requirements
Klarere Definitionen der Funktionalitäten
Ungenügende Abstimmung der einzelnen Schritte

## Slide 8
Lessons learnt - Design
Sehr zeitaufwendig -> Erfahrung (fehlte)

## Slide 9
Lessons learnt - Implementation
Vielmals fehlendes Wissen und fehlende Routine
Einige Hürden bei der Implementation z.B. Datenbank
Erschwerter Einstig durch Wahl von git
Aufwand unterschätzt
Grosser Zeitaufwand bei der Problemfindung/-lösung
Nicht laufend kommentiert
Programmierfähigkeiten verbessert
Big Picture bzgl. Programmierung
Testdateien (.txt) zu Beginn erstellen

## Slide 10
Lessons learnt – Scrum retrospective
Zu wenige Scrums durchgeführt (nicht täglich)
Abwesenheit gewisser Teammitglieder
Zu viel Sonstiges besprochen (jammern statt arbeiten!)
Bessere/realistischere Planung der Sprints -> Erfahrung (fehlte)
Fokus auf Probleme der Umgebung statt der Programme
Sammlung an Erfahrungen im Bezug auf Scrum